Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Miechowie w dniu …. 2023 r. pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” z siedzibą przy ul. Wesołej 4, (32-200) Miechów, 
NIP: 6590003616, REGON: 000486132,

reprezentowaną przez:

Pana Witolda Skrzypka – Prezesa Zarządu

Pani Janina Migza - Członek Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………,

reprezentowaną przez:

……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu oferty najkorzystniejszej.

§1

Zgodnie z protokołem Komisji Przetargowej z dnia ………. oraz decyzją Zarządu nr …… z dnia ……………….. zatwierdzającą wnioski Komisji Przetargowej,  Zamawiający zleca,                      a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i komórkami lokatorskimi; z instalacjami wewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, wody do celów p.poż, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczną; oraz garażu naziemnego z instalacją wewnętrzną elektryczną i kanalizacji deszczowej; wraz z zagospodarowaniem terenu, ciągami komunikacji pieszej i kołowej, miejscami postojowymi na terenie, elementami małej architektury, murami oporowymi; wraz z budową instalacji na terenie: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz oświetleniem terenu; wraz z budową i demontażem sieci gazowej, przebudową złącza kablowego na działkach o numerze ewidencyjnym 2892, 2913, 2914, 2915 w obrębie ewidencyjnym Miechów jednostka ewidencyjna Miechów  oraz rozbiórką istniejącej, nieczynnej kotłowni wraz z uzbrojeniem na działkach nr 2892, 2913, 2915 i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z pozwoleniami na budowę/rozbiórkę:

- Decyzja ostateczna nr 251/2023, znak BA.6740.189.2023.EK z dnia 04.09.2023r.

- Decyzja ostateczna nr 113/2023, znak BA.6741.3.2023.EK z dnia 25.04.2023r.

Integralną część przedmiotowej umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Kosztorysy ofertowe.

- Załącznik nr 3 – Przedmiary robót

- Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Załącznik nr 5  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Załącznik nr 6 – Polisa ubezpieczeniowa,

- Załącznik nr 7 – harmonogram rzeczowo – finansowy

Przedmiot umowy.

§ 2

Przedmiotem umowy są roboty budowlane opisane w §1 niniejszej umowy.

- Zakres robót budowlanych został opisany w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i obejmuje 
w szczególności:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

    - roboty konstrukcyjne

    - roboty wykończeniowe

    - roboty instalacyjne elektryczne

    - roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

    - roboty instalacyjne teletechniczne

    - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

    - roboty rozbiórkowe starej kotłowni wraz infrastrukturą

§ 3

- Podstawą zawartej umowy jest kopia oferty Wykonawcy (wypełniony formularz ofertowy)
stanowiąca załącznik Nr 1.

- Kopia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowi załącznik Nr 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją    projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,    przedmiarami robót oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym- załącznik Nr 3 i Nr 7.

- Kopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określająca szczegółowo zasady i     warunki wykonania zamówienia stanowi załącznik Nr 4.

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik Nr 5 do umowy.

§ 4

W przypadku rozbieżności w ustaleniach priorytetów poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) umowa,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

3) dokumentacja projektowa,

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

- Materiały do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

- Użyte przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane i ustawie  z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych oraz  być zgodne z projektem i ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem w obiekt materiałów i urządzeń do  
dostarczenia dokumentów potwierdzających ich jakość: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub innym dokumentem normalizacyjnym, aprobat technicznych. Jest to warunek do uzyskania zezwolenia Inspektora Nadzoru na przystąpienie do realizacji robót.

§ 6

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ….......................     posiadający uprawnienia budowlane nr ……....wydane w dniu ….......................... przez     .....

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są również Kierownicy Robót, których     Wykonawca wyznacza z listy osób wymienionych w swojej Ofercie.

- Zmiana Kierownika Budowy lub innych Przedstawicieli Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru zmiana Kierownika Budowy lub Kierowników robót musi być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

      - Wykonawca, który nie przewiduje zatrudniania Podwykonawców, zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową własnymi siłami, bez udziału Podwykonawców. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

      - Wykonawca, który przewiduje współpracę z Podwykonawcami oraz powierzy im następujący zakres robót: (należy podać nazwę Podwykonawcy i zakres powierzonych mu robót) ….........................................................… ........................................................................................................................................................

      - Zlecenie części robót objętych umową Podwykonawcy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość robót objętych umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za swoje własne.

      - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu ewentualnych innych podwykonawców niż wymienionych w ustępie 2 i zakres powierzonych im robót przed przystąpieniem do wykonywania tych robót  pod rygorem skutków przewidzianych w art. 647¹ K.C.

      - Wykonawca wystawia faktury na Zamawiającego.

      - Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem dołączenia do faktury   oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za prace przez niego  wykonane 
i zrzeczenie się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego wraz z dowodem dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy.

      - W przypadku, gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, to Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o wartość zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy.

§ 8

- Funkcję Inspektora Nadzoru sprawować będzie:

        - w zakresie  robót budowlanych -………………….

        - w zakresie  robót elektrycznych ……………

        - w zakresie pozostałych instalacji ………………..

- Inspektor Nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.

- Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w formie pisemnej.

- Wszelkie zmiany umowy, w szczególności rozwiązań projektowych, wymagają  pisemnego zatwierdzenia zgodnego ze sposobem reprezentowania Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 komplet dokumentacji projektowej określonej w § 1 w dniu zawarcia umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego     postępowania, nie zgłasza merytorycznych zastrzeżeń do ich wykonania i uznaje je za     wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności dokonał weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu realizacji prac wskazanych przez Zamawiającego, w szczególności prac wynikających z indywidualnej aranżacji mieszkań przez nabywców. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego kosztorysy różnicowe Wykonawcy.

§ 10

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
    niniejszej umowy,

- dostarczenie operatu geodezyjnego z naniesionymi głównymi osiami budynku

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających,

- dokonanie odbioru końcowego,

- zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy lub jego części.

§ 11

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

- Przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót sporządzonego z dokładnością do jednego miesiąca na podstawie oferty.

- Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.      Harmonogram rzeczowo - finansowy za zgodą Stron może być aktualizowany w trakcie     realizacji umowy. Zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do     niniejszej umowy, o ile aktualizacja nie spowoduje zmiany końcowego terminu realizacji      przedmiotu umowy, wartości przedmiotu umowy lub zakresu przedmiotu umowy.      Wykonawca w ciągu 3 dni po dokonaniu zmian w harmonogramie, każdorazowo  przygotuje do zatwierdzenia przez Zamawiającego zaktualizowaną wersję harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na budowę i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą.

- Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- Pokrywanie wszystkich kosztów ubezpieczenia oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych, 
o których mowa w § 15 ust.1.

- Prowadzenie Dziennika Budowy.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Przestrzeganie przepisów prawnych, w szczególności wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia  2012r.  o odpadach. Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim       otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych  odbiorach:

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni,

c) końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni.

Jeżeli Wykonawca nie powiadomił o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i Podwykonawców (jeżeli są Podwykonawcy).

- Obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy.

- Uzyskanie warunków dostawy wody i prądu dla potrzeb placu budowy i wykonanie tych przyłączy bez dodatkowego wynagrodzenia

- Zagospodarowanie i oznakowanie zgodnie z przepisami prawa terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i  energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod        względem przeciwpożarowym.

- Bieżące utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

- Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również       terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Wykonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku       prowadzonych prac – m.in. terenów zielonych (przywrócenie ich do stanu pierwotnego),      dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami       Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów        niezbędnych przy odbiorze.

- Niezwłoczne informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Przekazanie Zamawiającemu atestów materiałów i urządzeń oraz gwarancji udzielonych przez dostawców.

- Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

- Przekazanie Zamawiającemu 2 kompletów dokumentacji technicznej powykonawczej w wersji papierowej (oraz w wersji elektronicznej) wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

- Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do właściwego organu Nadzoru Budowlanego o gotowości do odbioru obiektu i w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Pokrycie kosztu nadzoru autorskiego w przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę technologii robót

- Pokrycie kosztu koniecznego technologicznie ruchu mas ziemnych

- Pokrycie kosztu obsługi geologicznej

- Pokrycie kosztu ogrzewania budynków przed ostatecznym odebraniem go przez Zamawiającego.

- Czynny udział w uzgadnianiu z nabywcami mieszkań i wprowadzaniu do realizacji zmian aranżacyjnych w poszczególnych lokalach.

- Czynny udział w prezentacji nieruchomości potencjalnym nabywcom.

- Przygotowanie poszczególnych mieszkań do odbioru przez nabywców, w tym sprzątanie lokali, przygotowanie „wyprawek” składających się z kompletu dokumentów oraz kluczy.

- Czynny udział w przekazywaniu mieszkań nabywcom.

§ 12

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ………………………………….

- Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie po dokonaniu odbioru końcowego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na terenie budowy.

§ 13

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zgodnie z przedłożoną Ofertą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie ........................netto + VAT ..................... (słownie: ...............................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy w tym  z terenem  na którym  wykonywana będzie  budowa,  bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 14

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe, wypłacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za wykonane etapy robót oraz faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem finansowego zaawansowania robót oraz pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców, że otrzymali należne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego wraz z dowodem dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy.

- Faktury częściowe będą wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji etapu      robót, na podstawie protokołów finansowego zaawansowania robót podpisanych przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Działu Technicznego.

- Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wartości przedmiotu zamówienia.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji     przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez        branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Działu Technicznego.

- Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia ani zapłaty faktur, do których nie załączono     dokumentów, o których mowa w ust. 2.

- Terminy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.

- Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe 
       Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku finansowania robót  kredytem bankowym Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym zapewniającej realizację płatności, w tym udział w kontrolach inwestycji przeprowadzanych przez przedstawicieli banku przed uruchomieniem wypłaty środków.

§ 15

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlano montażowego oraz odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 6. Kopię opłaconej aktualnej polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie 3 dni przed przejęciem terenu budowy. W przypadku płatności w ratach, dowód opłacenia składki należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed wymaganym  terminem płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w aktualności polis, o których mowa w ust. 1 w terminie realizacji prac i odpowiednio w terminie gwarancyjnym.

- Warunkiem przejęcia terenu budowy, o którym mowa w §10 ust.1 jest przekazanie      Zamawiającemu aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej. Nie dopełnienie tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do zawarcia umów ubezpieczenia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca dokona cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyka budowlano – montażowego w terminie i na warunkach wskazanych przez bank kredytujący inwestycję. Nie dopełnienie tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do zawarcia umowy ubezpieczenia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 16

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma     wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji czy rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a)    jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 
                    obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
                    estetycznej, technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
                    przeznaczeniem, odstąpić od umowy w części dotkniętej wadami.

- Istniejące wady stwierdza się protokołem. O dacie oględzin, mających na celu stwierdzenie wad, należy powiadomić Wykonawcę na piśmie, w terminie 3 dni przed dokonaniem oględzin.

- Termin usunięcia wad oznacza się w protokole. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczne 
i organizacyjne Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie … lat.

§ 17

- Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie robót, przy użyciu materiałów dobrej jakości, posiadających odpowiednie atesty i gwarancje producentów.

- Termin gwarancji ustala się na … lat, licząc od daty odbioru końcowego chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać ujawniające się wady oraz wymieniać zamontowane instalacje i urządzenia, w których stwierdzono wady, z wyłączeniem uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej eksploatacji.

- Gwarancja ulega wydłużeniu o czas, w którym Wykonawca wykonywał naprawy gwarancyjne (usuwał wady).

§ 18

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez     Wykonawcę, Zamawiający może od niej odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego     terminu, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w przypadku     bezskutecznego upływu tego terminu, w szczególności, gdy:

a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres        	      7 dni,

b) Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy bez uzasadnionych
      przyczyn nie rozpoczął robót,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową lub z rażącym naruszeniem 
                    obowiązujących przepisów, a w szczególności narusza przepisy BHP i ppoż.,

d)  Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu na dzień protokolarnego przekazania terenu 
                   budowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 Zamawiającemu aktualnej 
                   opłaconej polisy ubezpieczeniowej.

- W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 18, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 19

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wartości netto przedmiotu umowy;

- za opóźnienie  w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy 0,1 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie  w oddaniu do użytkowania przedmiotu umowy w wysokości 
0,1 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu wad trwałych w przedmiocie umowy w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1%   
  wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ,

b)   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy  z zastrzeżeniem § 20 ust.1

3.	Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej 
             z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.	Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 20

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określanych 
w Kodeksie Cywilnym oraz w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

## § 21

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy w formie pieniężnej – 3%, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - 2 %.

- Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ..................... (słownie:........................), tj 5 %

- Na poczet  zabezpieczenia finansowego  3% w formie pieniężnej Zamawiający będzie potrącać 3 % z każdej faktury  z  wartości netto.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tj 2 % zostanie wniesione w terminie 7 dni od podpisania umowy (z terminem ważności do 30 dnia po planowany końcowym odbiorze robót).

- W przypadku zmiany w toku realizacji umowy wysokości wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego.

§22.

- Po odbiorze robót kwota zabezpieczenia należytego wykonania robót, o której mowa w § 21  zostanie przekształcona w kaucję gwarancyjną w wysokości 5% faktycznej wartości zadania netto i pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania robót zostanie zastąpiona gwarancją bankową lub ubezpieczeniową zabezpieczającą świadczenia gwarancyjne na okres …… lat lub w przypadku braku takiego produktu na rynku na okresy krótsze, odnawialne tak aby ich łączny okres wyniósł …. lat.

- Kaucja gwarancyjna w formie pieniężnej (3% wartości umowy) podlegać będzie zwrotowi w następujących terminach:

- po upływie 2-letniego okresu gwarancji zwrotowi będzie podlegać 30 % zabezpieczenia pieniężnego po warunkiem zastąpienia  go gwarancją bankową lub ubezpieczeniową

- po upływie 3-letniego okresu gwarancji zwrotowi będzie podlegać kolejne  20 % zabezpieczenia pieniężnego po warunkiem zastąpienia  go gwarancją bankową lub ubezpieczeniową,

- po upływie 5-letniego okresu gwarancji zwrotowi będzie podlegać 50 % zabezpieczenia pieniężnego oraz zostaną zwrócone gwarancje wymienione w punktach 2a) i 2b) po uprzednim spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w § 22 ust. 1.

- Wniesioną w pieniądzu kaucję gwarancyjną Zamawiający będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci  kaucję gwarancyjną wniesioną w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 23

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, których przetwarzanie powierza Wykonawcy.

2.Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego.

- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

-nazwisko i imię

-adres miejsca zamieszkania,

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przez Wykonawcę przetwarzane.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO.

- Wykonawca dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia.

- Wykonawca zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych wszystkie osoby, które upoważnia do przetwarzania tych danych, w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca może powierzyć (pod-powierzyć) przetwarzanie danych innym podmiotom jedynie za uprzednią, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego. Zgoda wydawana jest w odniesieniu do ściśle określonych osób lub podmiotów (podwykonawców) oraz określa cel, zakres oraz warunki dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego każdorazowo o planowanej zmianie podmiotów.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 24 godzin od ujawnienia) zawiadomić Zamawiającego na wykazany adres email: …………….:

a) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy lub o ich niewłaściwym użyciu;

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego umowy, prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej staranności na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszego umowy danych osobowych.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umowami oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są zgodne z niniejszą umową i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami przez osoby, których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji niniejszego umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły zwrotu lub usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy

§ 24

Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 26

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: